# Tisková zpráva ze dne 30. 06. 2015

# k projektu „ Obnova ulice Luční “

# (registrační číslo projektu CZ. 1.09/2.2.00/81.01301)

Obec Velká Hleďsebe realizuje  projekt „Obnova ulice Luční“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V rámci tohoto projektu se obnovuje nevyhovující komunikace včetně parkování a odvodnění. Luční ulice zabezpečuje provoz školní jídelny 
a základní školy ve Velké Hleďsebi, včetně místní obslužnosti v této lokalitě, proto se v projektu neopomnělo i na rozšíření veřejného osvětlení v technologii LED.

Žádost o dotaci byla na předmětnou akci podána na podzim loňského roku, v lednu 2015 bylo rozhodnuto o přidělení dotace a realizace, která potrvá do konce září, je rozdělena 
do dvou na sebe navazujících etap. V I. etapě, ukončené 30. 04. 2015, byly zahájeny zemní práce, a to odstranění podkladu z vozovky, odkopávky, hloubení rýh a uložení sypaniny 
na skládku.

Partnerem projektu jsou Město Lázně Kynžvart, Obec Stará Voda, Obec Tři Sekery a Obec Trstěnice a Obec Valy. Partneři do projektu vstupují v jednotlivých fázích projektu, a to 
v přípravné, realizační a provozní. Mimo jiné partneři projektu spolupracují při zpracování žádosti o dotaci, sledují přípravu projektu a s ohledem na vlastní zkušenosti upozorňují 
na problémy, které mohou vyplynout v průběhu realizace a provozu projektu, podílejí se 
na budování partnerství, pomáhají při zpracování monitorovacích zpráv a hlášení atd. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhly dvě schůzky s partnery, 25. 08. 2014 a 27. 03. 2015.

Dne 20. 05. 2015 byla na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu s žádostí o platbu za I. etapu projektu, nyní stále probíhá kontrola ze strany poskytovatele žádosti.

Ve II. etapě s plánovaným termínem ukončení do 28. 09. 2015 probíhají stavební práce s průběžnou kontrolou realizace, aby celá akce proběhla v souladu s projektem. V rámci projektu bude v místě realizace osazena trvalá pamětní deska se základními informacemi 
a předepsanou publicitou.

Díky realizaci projektu dojde v dotčené oblasti k oživení a zkvalitnění infrastruktury 
a fyzického a kulturního prostředí obce. Obnova komunikace je významným faktorem 
pro zvýšení komfortu bydlení v obci.

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách obce: http://www.velkahledsebe.cz/informace-o-obci/projekty/obnova-ulice-lucni/

na také na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko:

http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-obnova-ulice-lucni/

V letních měsících roku 2015 proběhne v rámci projektu přednáška 
na téma: „Aktivity obce ve vztahu k životnímu prostředí“, kterou povede Ing. Jiří Šindelář 
ze Základní organizace ochránců přírody Berkut. Pozvánka na přednášku bude uveřejněna na výše uvedených webových stránkách.